## Slide 1: Kinect

## Slide 2: Calibration
Calibrer la Kinect avec le chessboard
Faire le test de détecter “ChessBoard”: mettre la feuille le plus proche et le plus loin possible de la kinect.
Implanter les fonctions de distortion, des points interinsèque et exterinsèque, algorithme de Zhang, et classe de calibration.

## Slide 3: Détection d’obstacle
Application d’un filtre
Détection de couleurs
Détection de formes et de contours
Faire de la segmentation
Implanter tout cela en c++

## Slide 4: Localisation du robot
Calculer la position du robot
Calculer la position des objets

## Slide 5: Échéancier du travail
Tâches | Nb d’heures estimés
Faire la calibration, pour la detection de robot et d’objets | 30 heures
Détection d’obstacles, application de filtre…. | 40 heures
Calcul de position de robot et de d’objets | 30 heures
Tests + optimisation | 25 heures

## Slide 6: Dépendance
Path-finding: L’implantation peut être faite avant que j’ai fini ma partie, avec des tests… Dès que la partie kinect sera finie , on pourra procéder à l’intégration.

## Slide 7: Remarque
J’aurai peut-être besoin d’aide pour la kinect, particulièrement l’implantation, car en faisant des recherches, c’est difficile de se documenter et de trouver des infos pertinentes.
Merci!